**시스템 아키텍처 리뷰**

# 회의 정보

일시: 2025-10-28

참석자: 김철수, 이영희, 박민수

# 회의 요약

\*\*회의 요약:\*\*  
  
박CTO 주도의 회의에서 김개발자는 마이크로서비스 전환의 60% 완료를 보고하며 API Gateway와 인증 서비스 구현을 마쳤다. 이개발자는 데이터베이스 샤딩 설계 완료와 다음 주부터의 구현 계획을 공유했으며, 성능 테스트는 12월 1일부터 진행될 예정이다. 주요 기한으로는 김개발자의 샤딩 구현 기한이 11월 25일까지, 이개발자의 성능 테스트 시나리오 작성 기한이 11월 20일까지 설정되었다. 박CTO는 FastAPI, PostgreSQL, Redis를 기술 스택으로 확정하고, 다음 회의는 12월 5일로 예정되었다. 모든 팀은 각자의 기한 준수를 확인하였다.

# 안건

* - 마이크로서비스 전환 작업 완료 상황 보고
* - 데이터베이스 샤딩 설계 및 구현 진행 상황 공유
* - 성능 테스트 일정 및 기간 확정
* - 샤딩 구현 완료 기한 설정 (11월 25일)
* - 성능 테스트 시나리오 작성 기한 설정 (11월 20일)
* - 기술 스택 확정: FastAPI, PostgreSQL, Redis 사용
* - 다음 회의 일정 공지 (12월 5일 기술 리뷰)

# 논의 내용

**• 다음 회의 일정**

박CTO가 다음 회의를 12월 5일로 기술 리뷰를 위한 일정을 공지했다.

# 결정 사항

* - 김개발자의 샤딩 구현 완료 기한을 11월 25일까지 설정.
* - 이개발자의 성능 테스트 시나리오 작성 기한을 11월 20일까지 설정.
* - 기술 스택을 FastAPI, PostgreSQL, Redis로 확정.
* - 다음 회의 일정을 12월 5일로 기술 리뷰 회의를 진행하기로 결정.

# 액션 아이템

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **작업 내용** | **담당자** | **마감일** |
| 성능 테스트 진행 | 전체 팀 | 2023-12-01 ~ 2023-12-07 |